# Ogłoszenie o udzielanym zamówieniu na usługi z zakresu działalności kulturalnej

|  |  |
| --- | --- |
| Zamawiający | |
| Nazwa i adres | Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN  ul. Anielewicza 6, 00-157 Warszawa  Tel. 22 47 10 100 |
| Strona internetowa | [www.polin.pl](http://www.polin.pl/) |
| Podstawa prawna udzielenia zamówienia | |
|  | Art. 11 ust. 5 pkt 2 ustawy z 11 września 2019 – Prawo zamówień publicznych - dostawa / usługa z zakresu działalności kulturalnej z kategorii: wystawy, koncerty,  konkursy, festiwale, widowiska, spektakle teatralne |
| Przedmiot zamówienia | |
| Nazwa postępowania | Produkcja, montaż i demontaż wystawy czasowej „(po)ŻYDOWSKIE” w Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN, otwartej w dniach: 16.05– 16.12.2024 roku. |
| Opis przedmiotu zamówienia | Zamawiający zamierza udzielić zamówienia na produkcję wystawy czasowej według załączonego projektu wykonawczego (**załącznik nr 1**), a w szczególności:   1. przygotowanie sali do montażu, wykonanie prac malarskich - montaż wystawy poprzedza remont sali wystaw, w związku z czym świeżo pomalowane będą 4 ściany (a przez to wyłączone z malowania przez Wykonawcę wystawy). Do pomalowania będzie ściana okalająca schody, przedściana zbudowana wokół schodów, sala na antresoli i podłoga w sali wystaw na poziomie 0; 2. budowa drewnianych ram ekspozycyjnych z drewna porozbiórkowego, opis drewna w **załączniku nr 2** wraz z budową innych elementów wyszczególnionych w projekcie wykonawczym; 3. produkcja i montaż gablot ekspozycyjnych spełniających wymogi konserwatorskie i wymogi bezpieczeństwa w zakresie prezentacji obiektów muzealnych (**załącznik nr 3A i 3B** – wytyczne do produkcji) oraz produkcja ekspozytorów z pleksi, projekty i dokładna ilość (nie więcej niż 40 sztuk) do ustalenia po podpisaniu umowy. Wszystkie czujki zaznaczone na projekcie wykonawczym zostaną dostarczone przez Muzeum i zainstalowane przez jego pracowników; 4. wydruk i montaż grafik i tekstów na ściany oraz podpisów do obiektów, w tym 3 wydruki z folii samoprzylepnej o wymiarach:    1. 303,5x211,5 cm    2. 337x221 cm    3. 224,5x221 cm   Produkcja na podstawie plików produkcyjnych i projektu graficznego dostarczonego przez Zamawiającego po podpisaniu umowy.   1. dostarczenie i montaż elementów scenografii wystawy w przestrzeni sal wystaw czasowych Muzeum. Oświetlenie sali (z wyłączeniem oświetlenia poszczególnych ram i gablot) będzie zapewnione przez Muzeum; 2. współpraca z pracownikami Muzeum przy montażu i demontażu obiektów i obrazów; 3. współpraca z pracownikami Muzeum w zakresie ustalenia sposobu montażu i montaż sprzętu multimedialnego na ekspozycji. Cały sprzęt zostanie dostarczony przez Zamawiającego, oprócz słuchawek przy odsłuchach (stół – 4 sztuki, monosłuchawka leżąca, uruchamiana na przycisk, wgrane 2 języki)- do zapewnienia przez Wykonawcę wystawy; 4. demontaż wystawy po jej zakończeniu z dbałością o jak najlepsze zachowanie elementów wskazanych przez Zamawiającego, utylizacja elementów wystawy wskazanych przez Zamawiającego oraz przywrócenie sali wystaw czasowych do stanu pierwotnego (ściany wyszpachlowane, bez malowania).   **Zamawiający wymaga,** aby Wykonawca skierował do realizacji zamówienia osobę - koordynatora zadania, posiadającą doświadczenie w zakresie realizacji wystaw, która w okresie ostatnich 5 lat koordynowała realizacje co najmniej jednej usługi dotyczące produkcji i montażu oraz demontażu wystaw stałych lub czasowych zawierających obiekty oryginalne (z wykluczeniem kopii obiektów),  o wartości co najmniej 150 000,00 zł brutto (wartość zrealizowanej usługi).  Doświadczenie koordynatora stanowi kryterium oceny ofert (**załącznik nr 8** – Oświadczenie wykonawcy).  **Termin realizacji zamówienia:**   1. od dnia podpisania umowy produkcja ram wystawienniczych i innych elementów scenografii poza muzeum (przewidywany termin podpisania umowy: styczeń 2024); 2. od 01.03.2024 do 02.05.2024 – przygotowanie sali do montażu, wszelkie prace malarskie i montażowe w zakresie scenografii wystawy w sali wystaw, montaż w Sali wyprodukowanych wcześniej elementów scenografii; 3. od 06.05.2024 do 14.05.2024 – współpraca z pracownikami Muzeum przy montażu obrazów i obiektów w gablotach, drobne prace wykończeniowe, np. montaż podpisów; 4. 14.05.2024 – dzień odbioru wystawy 5. od 17.12.2024 do 7.01.2025 – demontaż wystawy i  przywrócenie sali wystaw czasowych do stanu pierwotnego.   Zamawiający określił podstawowe warunki realizacji zamówienia w treści Istotnych Postanowień Umowy, stanowiących **załącznik nr 4** do Ogłoszenia.  **Załącznikiem nr 5** jest spis inwentaryzacji i wytycznych sal wystaw czasowych.  **Warunki udziału w postępowaniu:**  O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu. Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że:  1) posiada wymagane doświadczenie tj. :  posiada niezbędne doświadczenie umożliwiające realizację zamówienia na odpowiednim poziomie jakości, tj. wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat \*) przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał należycie (a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych – wykonuje) co najmniej 2 usługi polegające na wyprodukowaniu wystaw czasowych lub stałych, zawierających obiekty oryginalne (z wykluczeniem kopii obiektów), o wartości każdej usługi nie mniejszej niż 150 000,00 zł brutto (sto pięćdziesiąt tysięcy złotych).  Jedna usługa oznacza jedną umowę.  \*) W celu zapewnienia odpowiedniego poziomu konkurencji w postępowaniu Zamawiający dopuścił, zgodnie z § 9 ust. 4 pkt 2) rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, aby wykaz usług dotyczył usług wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych – również wykonywanych, w okresie dłuższym niż ostatnie 3 lata.  **W celu potwierdzenia spełniania warunku udziału** w postępowaniu Wykonawca składa wraz z ofertą wykaz zrealizowanych usług (wraz z podaniem wartości zrealizowanych usług, przedmiotów, dat wykonania i podmiotów, na rzeczy których usługi były wykonane lub są wykonywane), według wzoru stanowiącego **załącznik nr 6** do Ogłoszenia wraz z dowodami potwierdzającymi czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy.  **Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców:**   * 1. w stosunku do których otwarto likwidację lub ogłoszono upadłość;   2. którzy zalegają z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne;   3. którzy uprzednio nie wykonali lub nienależycie wykonali umowę zawartą z Zamawiającym lub którzy wyrządzili Zamawiającemu szkodę.   4. w stosunku, do których zachodzą przesłanki wykluczenia z udziału w postępowaniu podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. poz. 835).   **Uwaga:** na potwierdzenie spełnienia powyższego warunku Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału oraz braku podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu – (**załącznik nr 7)** do ogłoszenia.  **Uwaga: W przypadku Wykonawcy wykluczonego oraz nie spełniającego warunków udziału w postępowaniu Zamawiający odrzuca ofertę takiego Wykonawcy.**  **Zamawiający może odstąpić od zawarcia umowy** w każdym czasie bez podania przyczyn lub zamknąć postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego.  Istotne postanowienia umowy (**załącznik nr 4**) stanowią integralną część ogłoszenia. |
| Kryteria oceny ofert | * **Cena: 60%** * **Doświadczenie osoby wskazanej przez Wykonawcę do koordynacji realizacji zamówienia: 40%** |
| Opis sposobu dokonywania oceny ofert | Oferty w niniejszym postepowaniu zostaną ocenione na podstawie następujących kryteriów:   * **Cena: 60%**   W kryterium „Cena” oferta może uzyskać maksymalnie 60 punktów, przy czym punkty zostaną przyznane według wzoru:  Cmin  C=     ---------------x 100 pkt x 60%  Cbad  C – liczba punktów przyznanych ofercie w kryterium,  Cena najniższa (Cmin) – to najniższa cena brutto spośród wszystkich złożonych ofert niepodlegających odrzuceniu,  Cena oferty badanej (Cbad) – to cena brutto oferty badanej.   * **W kryterium „Doświadczenie osoby wskazanej przez Wykonawcę do koordynacji realizacji zamówienia”: 40%** – punkty w tym kryterium zostaną przyznane na podstawie podanych w formularzu ofertowym (**załącznik nr 8**) informacji na temat doświadczenia osoby skierowanej do realizacji zamówienia w zakresie realizacji wystaw, która w okresie ostatnich 5 lat koordynowała realizacje co najmniej jednej usługi dotyczącej produkcji i montażu oraz demontażu wystaw stałych lub czasowych zawierających obiekty oryginalne, o wartości co najmniej 150 000,00 zł brutto (wartość zrealizowanej usługi). * Zamawiający przyzna punkty w tym kryterium następująco:  1. za skierowanie przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego koordynatora, który koordynował realizację 1 wystawy – otrzyma 0 punktów; 2. za skierowanie przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego koordynatora, który koordynował realizację 2 wystawy – otrzyma 20 punktów; 3. za skierowanie przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego koordynatora, który koordynował realizację 3 wystawy – otrzyma 40 punktów.   Punkty z lit. a) – c) nie sumują się.  **Wykonawca zobowiązany jest zaznaczyć** w formularzu ofertowym jedną z możliwych wyżej wymienionych opcji oraz bezwzględnie uzupełnić wszystkie informacje zawarte w tabeli – kolumny od 1 do 5 stosownie do zaznaczonej opcji.  W przypadku zaznaczenia w formularzu ofertowym więcej niż jednej z możliwych wariantów potwierdzających posiadane doświadczenie Zamawiający **odrzuci ofertę jako niezgodną z warunkami ogłoszenia.**  W przypadku rozbieżności w formularzu ofertowym w zakresie wskazanego doświadczenia (poprzez zaznaczenie jednej z możliwych opcji) a nie wykazaniem w tabeli stosownych informacji (kolumna 1 do 5) do zaznaczonego wariantu doświadczenia **będzie skutkowało odrzuceniem oferty jako niezgodną z warunkami ogłoszenia.**  W kryterium „Doświadczenie osoby wskazanej przez Wykonawcę do koordynacji realizacji zamówienia” oferta może uzyskać maksymalnie 40 punktów.  **Ofertą najkorzystniejszą będzie oferta, które uzyskała** najwyższą łączną liczbę punktów w obydwu kryteriach, zgodnie z następującą formułą:  P = C + D  gdzie:  P – suma punktów przyznanych ocenianej ofercie w poszczególnych kryteriach.  C – liczba punktów przyznanych ocenianej ofercie w kryterium „Cena”.  D – liczba punktów przyznanych ocenianej ofercie w kryterium „Doświadczenie osoby wskazanej przez Wykonawcę do koordynacji realizacji zamówienia”.  **Uwaga:**  **Zamawiający poprawi w ofercie Wykonawcy:**   * **oczywiste omyłki pisarskie;** * **oczywiste omyłki rachunkowe z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek.** |
| Wadium | Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. |
| Zabezpieczenie należytego wykonania umowy | Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczania należytego wykonania umowy. |
| Numer rachunku bankowego do wpłaty wadium | Nie dotyczy |
| Numer rachunku bankowego do wpłaty zabezpieczenia należytego wykonania umowy | Nie dotyczy |
| Termin składania ofert | Termin składania ofert: 21 stycznia 2024  **Zamawiający informuje, że wszelkie oferty, które wpłyną po ustaniu tego terminu zostaną odrzucone.** |
| Sposób składania ofert | Osobiście w siedzibie Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN, tj. ul. Anielewicza 6, 00-157 Warszawa  lub poprzez przesłanie na adres e-mail: [ktomczak@polin.pl](mailto:ktomczak@polin.pl)  Prosimy o składanie ofert z wykorzystaniem formularza ofertowego, stanowiącego **załącznik nr 8** do Ogłoszenia wraz z:   * 1. wykazem zrealizowanych usług, załącznik nr 6   2. oświadczeniem o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu, **załącznik nr 7**.   3. pełnomocnictwem (jeżeli dotyczy).   **Uwaga:**  **Formularz ofertowy musi być podpisany przez Wykonawcę, bądź osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy.**  W przypadku ofert wysłanych mailem Zamawiający dopuszcza podpisanie oferty podpisem kwalifikowanym, zaufanym lub osobistym. Zamawiający dopuszcza także przesłanie cyfrowego odwzorowania odręcznie podpisanej oferty (skan), przy czym Zamawiający będzie wymagał załączenia do umowy oryginału takiej oferty. |
| Źródło finansowania | SŻIH, MKiDN, środki własne |